PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Nguyễn Quý Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN083 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De02.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực kĩ thuật | Quản lý kĩ thuật viên và linh kiện | US-01 | Là quản lý, tôi muốn kiểm tra và giám sát thông tin các kĩ thuật viên và linh kiện,để dễ dàng theo dõi nhân viên và số lượng linh kiện của công ty . |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-02 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống tạo và phân công phiếu sửa chữa ,để phân loại công việc rõ ràng cho năng lực từng thành viên của công ty. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S-small | User story này đang chứa nhiều chức năng lớn(tạo ,phân công,theo dõi tình trạng) không làm xong trong 1 sprint |
| E – Estimable | Yêu cầu mơ hồ,không rõ ràng muốn tốt hơn ở chức năng nào |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống tạo và phân công phiếu sửa chữa ,để phân loại công việc rõ ràng cho năng lực từng thành viên của công ty. |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT và tự động gửi báo cáo cho tôi , để tôi dễ dàng nắm bắt thông tin . |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | MUST | Không có quản lý thí nhân viên sẽ làm việc rời rạc , thiếu chất lượng và không tuân theo nguyên tắc nào. |
| US-02 | SHOULD | Có thì sẽ phân loại rõ được năng lực và phân công theo từng người, còn nếu không có thì người có năng lực tốt hơn có thể sẽ tranh việc nhỏ để bớt khó khăn. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên gửi yêu cầu lên hệ thống | Hệ thống trả kết quả | Hiển thị thông tin chi tiết phiếu sửa chữa hợp lệ của ca sửa chữa cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống sẽ báo lỗi cho kỹ thuật viên A : “Không có quyền truy cập” chỉ khi nếu quản lý cấp quyền cho ký thuật viên A được xem thì mới mở quyền quy cập . |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: điều kiện riêng của từng User Story, do PO xác nhận, chứng minh story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. - DoD: chuẩn chất lượng chung, áp dụng cho mọi story và Increment, do Scrum Team thống nhất.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đây là chức năng bắt buộc phải có để quản lý thông tin ký thuật viên và linh kiện , giúp cho công ty làm việc 1 cách có hệ thống,hiệu quả và linh hoạt |
| US-02 | 5 | Đây là chức năng nên có vì để tạo và phân loại rõ mức độ công việc và phân công cho phù hợp với năng lực của từng người. |

Planning Poker (thẻ 2, 3, 3, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

- Đội sẽ yêu cầu người có số Story Point thấp nhất và cao nhất nêu lý do vì sao để số như vậy. Sau khi nghe lý do của từng người đội sẽ thảo luận , cho chọn lại số và lật lên 1 lần nữa

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (29 + 31 + 30) / 3 =30 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 6 người × 10 ngày = 60 người-ngày. Sprint 4: (5 người × 10 ngày)+(1 người × 2 ngày) = 52 người-ngày (đạt 86,67%). SP nên cam kết: 30 × 83,3% = 26 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1+B2+B3+B4 = 24 SP. Ba story Must = 20 SP; B5 (8 SP) thành 32SP vượt cam kết; B6(3SP) sẽ thành 27 bỏ qua |
| Sprint Goal (1 câu) | Ví dụ: “Kỹ thuật viên đăng nhập, nhận thông báo ,xem chi tiết phiếu sửa chữa của mình.” Lý do: đều là Must,ứng dụng có đầy đủ chức năng chính của kỹ thuật viên, và không vượt qua capacity |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chi tiết thông tin sửa chữa và trạng thái “Đang chờ duyệt” | UI/UX | 4 |
| Viết API lấy kết quả, kiểm tra quyền của kỹ thuật viên và trạng thái duyệt | Development | 8 |
| Viết và chạy test case: kết quả đã duyệt, kỹ thuật viên khác, chưa duyệt | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Story Point lý tưởng còn lại: 18,6 SP. Story Point thực tế còn lại: 28 SP. Mức chênh lệch: Thực tế đang cao hơn lý tưởng là 28-18,6=9,4 SP. Điều này có nghĩa là khối lượng công việc hoàn thành đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Kết luận: Đội đang ở trạng thái Behind Schedule (Chậm tiến độ). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu bất thường: - Trì trệ ở giai đoạn đầu (Ngày 0 – Ngày 2): Đường thực tế đi ngang hoàn toàn ở mức 31 SP, thể hiện trong 2 ngày đầu không có Task hay Story Point nào được hoàn thành. - Dồn việc vào cuối Sprint (Ngày 8 – Ngày 10): Biểu đồ thể hiện sự sụt giảm đột ngột từ 19 SP về 0 SP chỉ trong 2 ngày cuối cùng. - Rủi ro của dấu hiệu trên: - Áp lực quá tải (Burnout): Đội ngũ phát triển phải chịu áp lực cực lớn vào những ngày cuối Sprint để chạy đua với thời gian. - Giảm chất lượng sản phẩm: Việc giải quyết khối lượng lớn SP trong thời gian ngắn khiến đội ngũ không có đủ thời gian để kiểm thử kỹ lưỡng (Testing), dễ dẫn đến sót lỗi (bugs), không đảm bảo tiêu chuẩn Definition of Done (DoD). - Nguy cơ trễ hạn cao: Nếu phát sinh lỗi phức tạp vào phút chót, đội sẽ không kịp xử lý và buộc phải chuyển (carry over) phần việc sang Sprint sau, phá vỡ kế hoạch Release ban đầu. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (phối hợp cùng Developers) – Nêu Sprint Goal, thông báo rõ các hạng mục Product Backlog nào đã hoàn thành (Done) hoặc chưa hoàn thành (chưa Done). | Developers (Nhóm phát triển) – Demo trực tiếp tính năng theo dõi điều hòa trên Increment và giải đáp các thắc mắc về mặt kỹ thuật. | Stakeholders (Các bên liên quan / Khách hàng) – Trải nghiệm dùng thử trực tiếp và đưa ra các phản hồi, góp ý về tính năng. | Scrum Master – Đảm nhiệm việc điều phối buổi họp, duy trì đúng khung thời gian (timebox) và giữ trọng tâm thảo luận vào sản phẩm gia tăng (Increment). |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ ghi nhận ý tưởng tính năng gửi cảnh báo này vào Product Backlog, sau đó tiến hành phân tích giá trị, ước lượng và sắp xếp độ ưu tiên (Prioritization) cùng các bên liên quan để cân nhắc đưa vào kế hoạch cho các Sprint tiếp theo